2019中央民族大学体育场草坪养护服务项目招标公告

项目联系人：王老师

项目联系电话：68932610

文件递交时间：2019年3月6日下午2：00-4：00

文件递交地点：2号办公楼215房间

投标文件要求：报价等材料需盖公章并密封

项目名称：2019中央民族大学体育场草坪养护服务项目

预算：11万元（人民币）

服务期限：一年，2019年11月1日-2020年10月31日

项目基本内容和服务要求：

中央民族大学体育场草坪约8000㎡（以下简称草坪）养护。

1. 负责与甲方共同制定草坪使用管理方案。
2. 负责草坪日常养护工程的实施。工程内容包括：浇水、施肥、修剪、梳草、除杂草、镇压等。
3. 负责根据草坪不同生长阶段的需要进行特殊养护，工程内容包括：打药、打孔、填砂、冬季覆膜防寒保护。
4. 负责草坪修补作业及补种作业。
5. 重大比赛前后场地的修整。
6. 养护期内现场至少保留1名驻地养护人员看护草坪（由甲方提供住宿），防止校内活动之外的人员进场踩踏草坪。
7. 草坪养护作业所需的全部设备（剪草车、打药机、打孔机、草坪专用压路机、梳草机等）由乙方自备。
8. 工程验收每年一次，预定在 9 月30 日。草坪验收标准是：草坪草生长丰满；草坪覆盖度达到95%以上；草坪纯净度达到98%以上。未达到要求，限期整改，整改不合格扣除合同总价的10%。
9. 合同期满前1个月，经甲方考核合格，乙方可申请续签合同，续签合同不超过2次